เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่  3 /๒๕๕๗

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ตามประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ลงวันที่   31  มกราคม   ๒๕๕7

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” มีความประสงค์จะประกวดราคา     จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบล        เขาฉกรรจ์   ต.เขาฉกรรจ์   อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว  ประกอบด้วย

๑. ถนนหน้าศาลาอเนกประสงค์ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน  โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  หนา ๐.๐๕ เมตร  ถนนกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว ๒๓๐ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตร.ม.

๒. ถนนซอยเทศบาล ๑๕ เชื่อมถนนรอบเขาฉกรรจ์  ชุมชนมิตรสัมพันธ์พัฒนา  โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  หนา ๐.๐๕ เมตร  ถนนกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว ๒๖๐ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม.

๓. ถนนซอยเทศบาล ๕-๗ ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน  โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  พร้อม    ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  หนา ๐.๐๕ เมตร  ถนนกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว ๑,๑๐๐ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตร.ม.

๔. ถนนภายในสถานที่ท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์  ชุมชนมิตรสัมพันธ์พัฒนา  โดยปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  หนา ๐.๐๕ เมตร  ทับผิวจราจรเดิม  ถนนกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว ๗๕๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๓๐ ตร.ม.

๕. ถนนซอยเทศบาล ๒๐ ชุมชนสันติสุข  โดยวางท่อระบายน้ำลอดถนน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐  เมตร  จำนวน  ๒  แถว  ๒๐  ท่อน  พร้อมซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  หนา ๐.๐๕ เมตร  ถนนกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ไหล่ทางแอสฟัลท์ติก  กว้าง ๑.๐๐  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.  รายละเอียดแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด

โดยมีข้อแนะนำ   ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๑.๔ แบบหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๕ แบบสัญญาจ้าง

๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันซอง

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๗ บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒

/๑.๙ รายละเอียด….

-๒-

๑.๙ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลเท่าเทียมกัน  และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๒.๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๕) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  3,708,450.-บาท  (สามล้านเจ็ดแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงเพียงสัญญาเดียวกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เชื่อถือ  โดยแนบสำเนาสัญญาจ้างมาด้วย (ในกรณีผู้เข้าเสนอราคาใช้ผลงานเอกชนในการเสนอราคาให้ยื่นหลักฐานการชำระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้นด้วย)

๒.๖) ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา

๒.๗) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e –Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง   ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  โดยแยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ (๑)

(๓)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๘ (๑)

/๓.๒ ส่วนที่….

-๓-

๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้

(๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น  ทำการแทน

(๓) หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)

(๖)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๗)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบ  ในข้อ ๑.๘ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น       และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๖๐   วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  160  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ให้เริ่มทำงาน

๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซอง  ถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 3/๒๕๕๗” ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาตามโครงการ  ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2557  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.5๐ น. ถึง ๑๑.2๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเขาฉกรรจ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ  ๑.๗ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ  ตามข้อ  ๓.๒  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์"  จะพิจาณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

/ผู้ประสงค์….

-๔-

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ

วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก

คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาอาจใช้ดุลพินิจระงับการประมูลชั่วคราว  และกำหนดวัน  เวลา  เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์   ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๒)  ราคาสูงสุดของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่   ๑,๙๘๐,๐๐๐.-บาท      (-หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

(๓)  ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

(๔)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียน  เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  ตามวัน  เวลา  สถานที่ที่กำหนด

(๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG  IN แล้ว  จะต้องดำเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  (Minimun  Bid)    ไม่น้อยกว่าครั้งละ    16,๐๐๐.-บาท  จากราคาเริ่มต้นในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า    16,๐๐๐.-บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้วนั้น

(๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว  จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเข้ามาเสนอราคา ในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2557  ตั้งแต่เวลา ๑1.20 น. ถึง  ๑๑.5๐ น.  ทั้งนี้ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

(๑๐)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที่แสดงในเว็บไซต์ WWW.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม    ๒๕๕๕   เป็นต้นไป

๕. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  412,050.-บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน-)  โดยใช้หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

/๕.๒ เช็คที่….

-๕-

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง        ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ  ๑.๖ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ  ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้   เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับพิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่ากรณีใด  ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบล        เขาฉกรรจ์เท่านั้น

๖.๓  เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ“เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์”

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง  หรือ“เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ   หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์”  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้ง “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์”จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

/ในกรณี….

-๖-

ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ“เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์”  จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น  ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง)  จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๕ กับ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์”  ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้“เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์”  ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด    ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ

๗.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  ๑.๖  (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕   วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๘.๑ (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น  2  งวด  ดังนี้

งวดที่ ๑  เป็นจำนวนเงินในอัตรา  ร้อยละ 30  ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงผิวจราจร   โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ประกอบด้วย

- ถนนหน้าศาลาอเนกประสงค์ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 230 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร

- ถนนซอยเทศบาล 15 เชื่อมถนนรอบเขาฉกรรจ์ ชุมชนมิตรสัมพันธ์พัฒนา  ถนนกว้าง 4.00 เมตร      ยาว 260 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตรเทศบาล 15 เชื่อมถนนรอบเขาฉกรรจ์

- ถนนซอยเทศบาล 5 - 7  ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน  ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำลอดถนนซอยเทศบาล 20  ชุมชนสันติสุข  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว 20 ท่อน พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร โดยวิธี  Pavement In-Place Recycling ถนนซอยเทศบาล 20  กว้าง        6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร  โดยให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐ วัน

งวดที่ 2  (งวดสุดท้าย)  เป็นจำนวนเงินในอัตรา  ร้อยละ  7๐  ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน     ราดยางไพร์มโค้ด พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนน ประกอบด้วย

- ถนนหน้าศาลาอเนกประสงค์ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน  ถนนกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  230  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร

/ถนนซอย…….

-๗-

- ถนนซอยเทศบาล 15 เชื่อมถนนรอบเขาฉกรรจ์  ชุมชนมิตรสัมพันธ์พัฒนา  ถนนกว้าง 4.00 เมตร     ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร

- ถนนซอยเทศบาล 5-7 ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน  ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร        หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร

- ถนนซอยเทศบาล 20  ชุมชนสันติสุข  ถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่     ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร

และราดยางแทคโค้ด พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในสถานที่ท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ ชุมชนมิตรสัมพันธ์พัฒนา  ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 755 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,530 ตารางเมตร  รวมทั้งตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถนนทุกสาย   โดยให้แล้วเสร็จภายใน  7๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  ๐.25  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบ  ดังระบุในข้อ ๑.๕  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   -  เดือน  ๒  ปี  นับถัดจากวันที่ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์”  ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข    ให้ใช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๑.๑  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕7

ราคากลางของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบล     เขาฉกรรจ์  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๒๔๑,๐๐๐.-บาท               (-แปดล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๑๑.๒  เมื่อ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งซื้อหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อกรมเจ้าท่า  ภายใน  ๗ วัน    นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง ประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรือที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของ  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑) หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

/๑๑.๓  ผู้ประสงค์…….

-๘-

๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๗ (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทำสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๗  เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕  เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา         ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมี

และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  หรือมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.

ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ

-สิบ-  ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๑.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๑๑.๒ สาขาช่างโยธา

๑๑.๓ สาขาช่างสำรวจ

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาของการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนด

ไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การจัดทำป้าย

ผู้รับจ้างจำต้องทำป้ายโครงการนี้  ตามรายละเอียดข้อกำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก     ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๘๐๘  ลงวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๔๗  โดยปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

๑๕. ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

…………………………………….

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ลงวันที่    31   มกราคม  2557